T.C.

YALOVA İL ÖZEL İDARESİ

İl Genel Meclis Kararı

| Dönem Birleşim Oturum | :2 :3 :1 | Karar Tarihi Karar No | :03.09.2020 :168 | Konusu: Merkez Bağlarbaşı Mahal-lesi 24 Derslikli İlkokul Binası Yapım İşi ikmal ihalesi ve ödenek tahsisi. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEKLİFİN ÖZÜ: İl Genel Meclisinin 2020 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 01.07.2020 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilen ve İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün meclisimize havaleli 30.06.2020 tarihli ve 2846 sayılı teklif yazılarında belirtilen; Yalova Merkez İlçe, Bağlarbaşı Mahallesi, 24 Derslikli İlkokul Binası Yapım İşinde yer değişikliği sebebi ile yapılacak imalatların ikmal ihalesi konusu ile gerekli ödeneğinin tahsis edilmesi konusunun karara bağlanması. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Yalova Merkez Süleymanbey Mahallesinde yapımı planlanan, ancak Yalova Belediyesi tarafından Bursa 3. İdare Mahkemesine açılan dava sonucu yapımı iptal edilen 24 Derslik İlkokul binasının Merkez Bağlarbaşı Mahallesi 854 ada, 1 nolu parselde yapılması kararı alınmıştır. Yer değişikliği sebebiyle ihale bedeli gözetilerek yapılan proje revizyonunda söz konusu işin %10 keşif artışı dâhilinde yaptırılamayacağı anlaşıldığından Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belli miktarda ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen ödeneğin yetip yetmeyeceği, yetmeyecek ise Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödeneğin tamamının gönderilip gönderilmeyeceği, tamamı gönderilmeyecek ise bahse konu Bağlarbaşı 24 Derslik İlkokul Binası İkmal İnşaatı Projesinin Revize edilmesi hususu ve ihtiyaç duyulan ödeneğin temin edilmesi hususunun netliğe kavuşmasının ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususunu İl Genel Meclisin takdirine arz ederiz. KARAR : İl Genel Meclisinin 2020 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 03.09.2020 tarihli üçüncü birleşiminde yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; yer değişikliği sebebiyle ihale bedeli gözetilerek yapılan proje revizyonunda söz konusu işin %10 keşif artışı dâhilinde yaptırılamayacağı anlaşıldığından Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belli miktarda ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen ödeneğin yetip yetmeyeceği, yetmeyecek ise Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödeneğin tamamının gönderilip gönderilmeyeceği, tamamı gönderilmeyecek ise bahse konu İkmal İnşaatı Projesinin Revize edilmesi hususu veya ihtiyaç duyulan ödeneğin tamamının temin edilmesi hususunun netliğe kavuşmasının ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu işaretle oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15. maddesi gereğince Valilik Makamına sunulur. (İmza); (İmza); (İmza). Hasan SOYGÜZEL; Resul ÇİFTÇİ; İsmail AKAR. İl Genel Meclis Başkanı; Katip Üye; Katip Üye. |