ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU RAPORU

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA

KARAR TARİHİ :10.08.2020

KARAR NO	      :80

KONUSU	      :Merkez Bağlarbaşı Mahallesi 24 Derslikli İlkokul Binası Yapım İşi ikmal

ihalesi yapımı ve ödenek tahsisi.

İl Genel Meclisinin 2020 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 01.07.2020 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen, Yalova Merkez İlçe, Bağlarbaşı Mahallesi, 24 Derslikli İlkokul Binası Yapım İşinde yer değişikliği sebebi ile yapılacak imalatların ikmal ihalesi konusu ile gerekli ödeneğinin tahsis edilmesi konusu komisyonumuzca incelenmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve değerlendirmeler neticesinde; Yalova Merkez Süleymanbey Mahallesinde yapımı planlanan, ancak Yalova Belediyesi tarafından Bursa 3. İdare Mahkemesine açılan dava sonucu yapımı iptal edilen 24 Derslik İlkokul binasının Merkez Bağlarbaşı Mahallesi 854 ada, 1 nolu parselde yapılması kararı alınmıştır. Yer değişikliği sebebiyle ihale bedeli gözetilerek yapılan proje revizyonunda söz konusu işin %10 keşif artışı dâhilinde yaptırılamayacağı anlaşıldığından Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belli miktarda ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen ödeneğin yetip yetmeyeceği, yetmeyecek ise Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödeneğin tamamının gönderilip gönderilmeyeceği, tamamı gönderilmeyecek ise bahse konu Bağlarbaşı 24 Derslik İlkokul Binası İkmal İnşaatı Projesinin Revize edilmesi hususu ve ihtiyaç duyulan ödeneğin temin edilmesi hususunun netliğe kavuşmasının ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususunu İl Genel Meclisin takdirine arz ve talep ederiz.

| Hasan SOYGÜZEL | Resul ÇİFTÇİ | Atalay BEŞTAŞ |
| --- | --- | --- |
| Başkan | Başkan Vekili | Üye |

| Oktay ATİK | Hüseyin ALFAT |
| --- | --- |
| Üye | Üye |