İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA

KARAR TARİHİ :22.05.2023

KARAR NO	      :37

KONUSU	      :İlimizdeki tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan kültür varlıklarının

tespit edilerek rölöve ve restore edilmesi.

İl Genel Meclisinin 2020 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 05.01.2020 tarihli dördüncü birleşiminde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonumuza havale edilen; İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilerek önem ve öncelik sırasına göre rölöve ve restore edilmesi konusu komisyonumuzca incelenmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve değerlendirmeler neticesinde; Fevziye Köyü Hacı Muratlar Mescidi Restorasyon Projesinin Yapım ihalesi yapılmış, inşaatı devam etmektedir.

Termal İlçesi, Tarihi "Fransız Evi" Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyonu Projesi Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na onay için gönderilmiş olup, hemen akabinde inşaatı gerçekleştirilecektir.

Çiftlikköy İlçesi, İlyasköy köy meydanında dağınık halde bulunan eski mezar taşlarının korunması maksadıyla, "İlyasköy Meydan Düzenleme Projesi" kapsamında tarihi taşlar yeniden düzenlenmiştir. Koruma altına alınması maksadıyla yapılan proje 13.04.2023 tarih ve 6475 sayılı Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile uygun görülmüştür. Eski mezar taşlarının korunması, sergilenmesi ve yeniden düzenlemesine yönelik proje, kurul tarafından onaylanmış ve tescil işlemi de başlatılmıştır.

Çınarcık İlçesi sınırları içerisindeki Roma dönemine ait 2400 yıllık olduğu düşünülen Teşvikiye Belediyesi tarafından Antik Roma Dönemi Su Sistemleri; 565 metrelik kısmının temizlik, rölöve ve restorasyonu çalışmaları Yalova Müze Müdürlüğünün denetimde başlanmıştır. Restorasyon projeleri ve raporları Kurula teslim edilerek işin onayından sonra, ikinci etap uygulama aşamasına geçileceği belirtilerek, ödenek talep edilmiştir.

Ayrıca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk SEÇKİN’in girişimiyle yapımına başlanan Merkez İlçe, Elmalık Köyündeki Tarihi Elmalık Kalesinin temizlik ve kazı çalışması, çevre düzenlemesi, rölöve ve restitüsyon projeleri ile konservasyon uygulamasına ait çalışmalar ile birlikte, ilimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilerek önem ve öncelik sırasına göre rölöve ve restore edilmesi, yapılmış ve yapılacak çalışmaların sonucunun komisyonlarla paylaşılmasının ardından konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususunu İl Genel Meclisin takdirine arz ve talep ederiz.

| Murat KAYA | Ömer ASLAN | Fürkan ATEŞ |
| --- | --- | --- |
| Başkan | Başkan Vekili | Üye |

| Resul ÇİFTÇİ | İbrahim DÖNERTAŞ | Ahmet Barış EROĞLU | Oktay ATİK |
| --- | --- | --- | --- |
| Üye | Üye | Üye | Üye |