İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA

KARAR TARİHİ :21.07.2023

KARAR NO	      :47

KONUSU	      :İlimizdeki tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan kültür varlıklarının

tespit edilerek rölöve ve restore edilmesi.

İl Genel Meclisinin 2020 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 05.01.2020 tarihli dördüncü birleşiminde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonumuza havale edilen; İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilerek önem ve öncelik sırasına göre rölöve ve restore edilmesi konusu komisyonumuzca incelenmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve değerlendirmeler neticesinde; Fevziye Köyü Hacı Muratlar Mescidi Restorasyon Projesinin Yapım ihalesi yapılmış, inşaatı devam etmektedir.

Termal İlçesi, Tarihi "Fransız Evi" Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyonu Projesi Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na onay için gönderilmiş olup, akabinde inşaatı gerçekleştirilecektir.

Çiftlikköy İlçesi, İlyasköy köy meydanında dağınık halde bulunan eski mezar taşlarının korunması maksadıyla, "İlyasköy Meydan Düzenleme Projesi" kapsamında tarihi taşlar yeniden düzenlenmiş, yapılan proje 13.04.2023 tarih ve 6475 sayılı ile 25.05.2023 tarih ve 6525 sayılı Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararları ile uygun görülmüş olup, eski mezar taşlarının korunması, sergilenmesi ve yeniden düzenlemesine yönelik imalat çalışmaları devam etmektedir.

Çınarcık İlçesi sınırları içerisindeki Roma dönemine ait 2400 yıllık olduğu düşünülen Antik Roma Dönemi Su Sistemlerinin 565 metrelik kısmının temizlik, rölöve ve restorasyonu çalışmaları, Yalova Müze Müdürlüğünün denetimde Teşvikiye Belediyesi tarafından devam etmekte olup, restorasyon projeleri ve raporları Kurula teslim edilerek işin onayından sonra, ikinci etap uygulama aşamasına geçileceği belirtilerek ödenek talep edilmiştir.

Kocadere Köyü Muhtarlığı tarafından İdareye sunulan 24.02.2023 tarihli dilekçesinde; Kocadere köy mezarlığında atıl durumda bulunan “Koca Baba Türbesi”nin İl Özel İdaresi tarafından günümüz şartlarına uygun şekilde bakım ve onarımının yapılması talep edilmiş, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, 204 ada, 27 nolu parselde bulunan köy mezarlığı içerisinde yer alan türbe ile ilgili İl Özel İdaresince yeni bir tasarım yapılmış olup, içindeki tarihi mezar taşları korunarak, 2864 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre tescil durumunun değerlendirilmesi sonrasında restorasyon projesi onay için Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na gönderileceği ifade edilmiştir.

Bunların yanı sıra Çınarcık İlçesi, Şenköy camii arkasında atıl durumda bulunan Şenköy Tarihi Mezar Taşlarının da tespit ve incelenmesi için idare tarafından çalışma başlatılması, yapılmış ve yapılacak çalışmaların sonucunun komisyonumuzla paylaşılmasının ardından konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususunu İl Genel Meclisin takdirine arz ve talep ederiz.

| Murat KAYA | Ömer ASLAN | Fürkan ATEŞ |
| --- | --- | --- |
| Başkan | Başkan Vekili | Üye |

| Resul ÇİFTÇİ | İbrahim DÖNERTAŞ | Ahmet Barış EROĞLU | Oktay ATİK |
| --- | --- | --- | --- |
| Üye | Üye | Üye | Üye |