İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA

KARAR TARİHİ :13.02.2023

KARAR NO	      :14

KONUSU	      :İlimizdeki tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan kültür varlıklarının

tespit edilerek rölöve ve restore edilmesi.

İl Genel Meclisinin 2020 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 05.01.2020 tarihli dördüncü birleşiminde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonumuza havale edilen; İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilerek önem ve öncelik sırasına göre rölöve ve restore edilmesi konusu komisyonumuzca incelenmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve değerlendirmeler neticesinde; Fevziye Köyü Hacı Muratlar Mescidi Restorasyon Projesinin Yapım ihalesi yapılmış, süreç devam etmektedir.

Termal İlçesi, Tarihi "Fransız Evi" Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyonu Projesinin yapım işine başlanılmış, 27.05.2023 tarihinde projesi tamamlanacaktır. Çınarcık İlçesi sınırları içerisinde Roma dönemine ait 2400 yıllık olduğu düşünülen ve 7 km’lik kısmı yeraltında olan Antik Su Sisteminin toplam uzunluğu 13 km olup, Teşvikiye Belediyesi tarafından Antik Roma Dönemi Su Sistemleri; “Projelendirme ve Uygulama” olarak iki etap halinde yapılacaktır. İlk etapta Teşvikiye bölgesinde iki dere arasında kalan ve yaklaşık maliyeti ₺419.333,00 + KDV olan 565 metrelik kısmının temizlik, rölöve ve restorasyon projesinin ödeneği Kültür Varlıkları Katkı Payından tahsis edilmiş, Yalova Müze Müdürlüğünün denetimde de temizlik işlerine başlanmıştır. Restorasyon projeleri ve raporları Kurula teslim edilerek işin onayından sonra, ikinci etap uygulama aşamasına geçileceği belirtilerek, ödenek talep edilmiştir.

Çiftlikköy, Sahil Mahallesi, Başkent 1 Sitesinde bulunan Roma Su Yapısı (Kara Kilise) ile ilgili çalışmalar, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde devam etmektedir.

Altınova İlçesi, Hersekzade Ahmet Paşa Camii Külliyesi içerisinde bulunan Tarihi Hamamın bulunduğu parselin şahıs mülkiyetinde olması nedeniyle, kamulaştırma işlemlerinin ilgili belediyesince yapılmasından sonra restorasyon projesi çalışmalarının değerlendirilmesi, ayrıca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk SEÇKİN’in girişimiyle yapımına başlanan Merkez İlçe, Elmalık Köyündeki Tarihi Elmalık Kalesinin temizlik ve kazı çalışması, çevre düzenlemesi, rölöve ve restitüsyon projeleri ile konservasyon uygulamasına ait çalışmalar ile birlikte, ilimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilerek önem ve öncelik sırasına göre rölöve ve restore edilmesi, yapılmış ve yapılacak çalışmaların sonucunun komisyonlarla paylaşılmasının ardından konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususunu İl Genel Meclisin takdirine arz ve talep ederiz.

| Murat KAYA | Ömer ASLAN | Fürkan ATEŞ |
| --- | --- | --- |
| Başkan | Başkan Vekili | Üye |

| Resul ÇİFTÇİ | İbrahim DÖNERTAŞ | Ertan ŞENER | Oktay ATİK |
| --- | --- | --- | --- |
| Üye | Üye | Üye | Üye |