EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU RAPORU

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA

KARAR TARİHİ :19.01.2024

KARAR NO	      :04

KONUSU	      :İlimizdeki tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan kültür varlıklarının tespit

edilerek rölöve ve restore edilmesi.

İl Genel Meclisinin 2020 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 05.01.2020 tarihli dördüncü birleşiminde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonumuza havale edilen; İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilerek önem ve öncelik sırasına göre rölöve ve restore edilmesi konusu komisyonumuzca incelenmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve değerlendirmeler neticesinde; ilimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilerek önem ve öncelik sırasına göre rölöve ve restore edilmesi çalışmaları kapsamında, Altınova İlçesi, Fevziye Köyü, Hacı Muratlar Mescidi Restorasyon inşaatı tamamlanmıştır.

Termal İlçesi, Tarihi "Fransız Evi" Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyonu Projesi Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na onay için gönderilmiş olup, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 27.07.2023 tarih ve 6630 nolu kararı ile restorasyon projeleri onaylanmıştır. Yüklenici firma tarafından proje, keşif, metraj ve şartnameleri idareye teslim edilmiş olup, kabul aşamasındadır.

Kocadere Köyü Muhtarlığı tarafından idareye sunulan 24.02.2023 tarihli dilekçesinde; Kocadere köy mezarlığında atıl durumda bulunan “Koca Baba Türbesi”nin İl Özel İdaresi tarafından günümüz şartlarına uygun şekilde bakım ve onarımının yapılması talep edilmiş, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, 204 ada, 27 nolu parselde bulunan köy mezarlığı içerisinde yer alan türbe ile ilgili İl Özel İdaresince yeni bir tasarım yapılmış olup, içindeki tarihi mezar taşları korunarak, 2864 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre tescil durumunun değerlendirilmesi sonrasında restorasyon projesi onay için Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmiştir. Kurul tarafından mezar taşlarının tesciline gerek görülmemiştir. Kocababa türbesinin düzenlemesi ile ilgili bir bağışçının yapım talebi bulunmaktadır. Bağışçıya projeler iletilmiş olup, imalatla ilgili görüşmeler devam etmektedir.

Çiftlikköy İlçesi, İlyasköy köy meydanında dağınık halde bulunan eski mezar taşlarının korunması maksadıyla, "İlyasköy Meydan Düzenleme Projesi" kapsamında tarihi taşlar yeniden düzenlenmiş, yapılan proje 13.04.2023 tarih ve 6475 sayılı ile 25.05.2023 tarih ve 6525 sayılı Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararları ile uygun görülmüş olup, eski mezar taşlarının yeniden düzenlemesi, sergilenmesi ve korunması çalışmaları tamamlanmıştır.

Bunların yanı sıra Çınarcık İlçesi, Şenköy camii arkasında atıl durumda bulunan Şenköy Tarihi Mezar Taşlarının da tespit ve incelenmesi için idare tarafından çalışma başlatılmış olup, yapılmış ve yapılacak çalışmaların sonucunun komisyonumuzla paylaşılmasının ardından konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususunu İl Genel Meclisin takdirine arz ve talep ederiz.

| Hasan SOYGÜZEL | İdris DURMUŞ | Ali ÇORBACI |
| --- | --- | --- |
| Başkan | Başkan Vekili | Üye |

| Mustafa TUNALI | Hüseyin İNCE |
| --- | --- |
| Üye | Üye |